# Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

## ul. Strażacka 1

**87-500 Rypin**

### *Tel./fax 0-54 280-34-04(05), e-mail: techniczny@zarzaddrog-rypin.pl*

**UMOWA NR ZDP – ………………………… (wzór)**

#### W dniu ………………………… roku w Rypinie pomiędzy:

#### Powiatem Rypińskim

#### ul. Warszawska 38, 87 – 500 Rypin, NIP 892-14-81-530

#### reprezentowanym przez

#### Piotra Pawłowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie,

#### ul. Strażacka 1, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 414/2018 z dnia 31 lipca 2018r.

zwanym dalej Zamawiającym

**a**

#### …………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy ***Wykonawcą***,

reprezentowanym przez:

***…………………………………………………………………………………………………***

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia ........................., które to zapytanie Wykonawca wygrał, a którego przedmiotem jest:

**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych w ilości do 7000 m2**

Przyjęty wyżej zakres rzeczowy może ulec zmniejszeniu. Minimalny zakres zamówienia 80%, tj. 5600 m2.

**§ 2**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty

2. Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego

3. Specyfikacja techniczna

**§ 3**

Zamawiający zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót przekazać Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu wyniki badań kruszyw i lepiszcza przewidzianego do zastosowania przy wykonywaniu robót.

**§ 4**

Ustala się następujące terminy wykonywania robót:

Rozpoczęcie robót - .…………………………………..

Zakończenie robót - .…………………………………..

**§ 5**

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie zakończenie realizacji części zamówienia /umowy, dołączając obmiar wykonanego remontu na poszczególnych drogach.
2. Zamawiający dokona odbioru częściowego/ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Dopuszcza się rozliczenie częściowe w nie więcej niż 2 częściach.
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego /ostatecznego robót.
4. Do odbioru częściowego/ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
* zestawienie wykonanych remontów cząstkowych;
* orzeczenia laboratoryjne na wbudowane materiały.
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji, która wynosi ………………. od daty odbioru ostatecznego robót.
2. Stwierdzone usterki w trakcie okresu gwarancyjnego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt własny w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

1. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu zakończenia robót.

**§ 6**

1. Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za cały przedmiot zamówienia (7000 m2), zgodnie z kwotą podaną w formularzu ofertowym wynosi: ………………………………PLN (słownie złotych: ……………………………….…), w tym podatek VAT………………………..
2. Rozliczenie ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty, stanowiące iloczyn wykonanych i odebranych protokołem odbioru częściowego/końcowego robót - remontów cząstkowych podanych w m2 oraz ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym, powiększonej o należny podatek VAT.

**§ 7**

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………

na konto Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………

na podstawie protokołu odbioru robót, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

**§ 8**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1. 10% ceny kontraktowej – z tytułu niewykonania umowy,
2. 100zł – za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót.

**§ 9**

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie.

Strona dążąca do zmiany treści umowy jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę.

Zmiana treści umowy nie może naruszać warunków przetargu.

**§ 10**

Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest:

 (imię i nazwisko) (stanowisko)

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest:

 (imię i nazwisko) (stanowisko)

**§ 11**

Ewentualne spory mogące wynikać z treści niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Strony przyjęły jako integralną część umowy następujące ustalenia:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**§ 13**

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający: Wykonawca: